### Завершается ремонт хирургического корпуса туберкулезной клинической больницы № 3 имени Г.А. Захарьина

07.06.2021

Ремонт хирургического корпуса туберкулезной клинической больницы № 3 имени профессора Г.А. Захарьина находится на завершающей стадии. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай.

«Ремонт в корпусе туберкулезной больницы № 3 на Куркинском шоссе выполнен уже на 80%. В нем будет 128 коек: 120 палатных, шесть коек реанимации и две послеоперационные, — рассказал он. — Завершение работ запланировано на второй квартал 2021 года».

Шестиэтажное здание площадью 10 370 квадратных метров было построено в 1971 году. На первом этаже здания разместится консультативно-диагностическое отделение, кабинеты рентгенодиагностической аппаратуры и МРТ.

Второй и третий этаж займет отделение костно-суставной хирургии, а четвертый и пятый — отделение торакальной хирургии. На шестом этаже расположатся операционные, а также палаты реанимации и подсобные помещения. В цокольном этаже оборудуют хозяйственные помещения для персонала.

Специалисты уже провели работы по устройству инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, балконных ограждений, монтажу перегородок. Завершено устройство кровли, лестничных маршей и оконных блоков. На территории частично выполнено благоустройство.

«Сейчас специалисты выполняют работы по устройству входных групп, монтаж напольного покрытия и потолков, устанавливают лифтовое оборудование, монтируют сантехнику, ведется укладка керамогранита на полы и стены. Ведется монтаж оконечных приборов слаботочных систем, завершается подготовка помещений под установку тяжелой техники, — рассказал Алексей Сапсай. — В ближайшее время начнутся пуско-наладочные работы инженерных систем».

Справочно:

Туберкулезная клиническая больница № 3 имени профессора Г.А. Захарьина была открыта в 1914 году. Во время Первой мировой войны в учреждении развернули госпиталь, а после его расформирования на базе комплекса был открыт детский хирургический костно-туберкулезный санаторий.

Сейчас учреждение специализируется на диагностике и лечении туберкулеза у лиц с сопутствующими заболеваниями. В состав комплекса входит порядка 20 отделений, в том числе специализированные отделения для лечения больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией, для больных с психическими заболеваниями, множественной лекарственной устойчивостью и другие. Кроме того, в больнице работают отделения торакальной и костно-суставной хирургии, лучевой диагностики, экстракорпоральных методов лечения, кабинеты трансфузиологии и эпидемиологического мониторинга.

Адрес страницы: http://dirzdrav.mos.ru/presscenter/news/detail/10013299.html

ГБУ Дирекция развития объектов здравоохранения